Комитет организации и контроля градостроительной деятельности

Департамента градостроительного развития Томской области

Аналитическая записка по результатам осуществления мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры, выполняемого в соответствии

со статьями 6.1, 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

(по состоянию на 1 полугодие 2026 года)

Общие сведения. В соответствии со статьей 26 ГрК РФ установлена необходимость наличия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Программы комплексного развития разрабатываются органами местного самоуправления поселения, городского округа и подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов. Они должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с потребностями в строительстве объектов.

В соответствии с пунктом 38-1 Положения о Департаменте градостроительного развития Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2022 № 6, Департамент является уполномоченным органом, осуществляющим мониторинг разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов (далее – Департамент, уполномоченный орган).

В период с 12.01.2026 по 30.06.2026 Департаментом проведен мониторинг разработки и утверждения Программ комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – Программа) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29.03.2016 № 181 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее - Приказ № 181) и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» (далее – Постановление № 1050).

Мониторинг осуществлялся в отношении 119 муниципальных образований Томской области (3 городских округов, 1 муниципального округа, 3 городских поселений, 112 сельских поселений) путем проведения анализа текста Программ, размещенных в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) и на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Информация по состоянию на 2 полугодие 2025 года.

На начало мониторинга (по результатам мониторинга 2 полугодия 2025 г.) в 119 муниципальных образованиях (далее – МО) были достигнуты следующие показатели Программы:

- разработаны и утверждены в 98 МО (82,4%), из них соответствуют требованиям Постановления №1050 в 86 МО (72,3 %);

- размещены во ФГИС ТП в 87 МО (73 %);

- размещены на официальных сайтах в 98 МО (82,4%).

Программы остались не разработаны в 21 МО (17,6%):

1. Городской округ «Город Томск»;

2. Томский район: Заречное сп, Зоркальцевское сп, Межениновское сп, Мирненское сп, Моряковское сп, Новорождественское сп, Спасское сп, Турунтаевское сп;

3. Шегарский район: Анастасьевское сп, Северное сп, Трубачевское сп, Шегарское сп;

4. Бакчарский район: Бакчарское сп, Высокоярское сп;

5. Зырянский район: Дубровское сп, Михайловское сп;

6. Кожевниковский район: Кожевниковское сп, Уртамское сп;

7. Первомайский район: Улу-Юльское сп, Новомариинское сп;

В рамках мониторинга продолжена работа в 21 МО на предмет устранения ранее выявленных замечаний, а также разработки Программ в тех МО, где указанные документы отсутствовали.  Также проведены консультации для МО и проверка подготавливаемой документации с целью недопущения нарушений и несоответствий в новых Программах.

Информация по состоянию на 1 полугодие 2026 года.

В результате мониторинга по состоянию на 1 полугодие 2026 г. в 119 МО достигнуты следующие показатели Программы:

- разработаны и утверждены в 105 МО (88,2%), из них соответствуют требованиям Постановления №1050 в 102 МО (85,7 %);

- размещены во ФГИС ТП в 99 МО (83,2%);

- размещены на официальных сайтах в 104 МО (87,4%).

Программы остались не разработаны в 14 МО (11,8%):

1. Городской округ «Город Томск»;

2. Томский район: Заречное сп, Межениновское сп, Мирненское сп, Моряковское сп, Новорождественское сп, Турунтаевское сп; Рыбаловское сп;

3. Шегарский район: Анастасьевское сп;

4. Зырянский район: Михайловское сп;

5. Кожевниковский район: Кожевниковское сп, Уртамское сп;

6. Первомайский район: Улу-Юльское сп, Новомариинское сп;

Среди основных причин неисполнения положений законодательства по разработке и утверждению Программ следует выделить:

- отсутствие в МО квалифицированных кадров для самостоятельной разработки Программ;

-  отсутствие бюджетных средств для заключения муниципальных контрактов на выполнение требуемых работ.

Работа по подготовке и утверждению Программ комплексного развития социальной инфраструктуры в вышеуказанных МО будет продолжена.

Также продолжается актуализация документов в тех МО, в которых Программы не соответствуют установленным требованиям.

Сводные данные по показателям разработки, утверждению и соответствия Программ требованиям Постановления №1050 по результатам мониторинга за период со 2 полугодия 2024 года по 1 полугодие 2026 года отражены в диаграмме:

Программы не опубликованы на официальных сайтах в 15 МО:

1. Городской округ «Город Томск»;

2. Томский район: Заречное сп, Межениновское сп, Мирненское сп, Моряковское сп, Новорождественское сп, Турунтаевское сп, Рыбаловское сп;

3. Шегарский район: Анастасьевское сп;

4. Зырянский район: Дубровское сп, Михайловское сп;

5. Кожевниковский район: Кожевниковское сп, Уртамское сп;

6. Первомайский район: Улу-Юльское сп, Новомариинское сп;

Программы не опубликованы во ФГИС ТП в 19 МО:

1. Городской округ «Город Томск»;

2. Томский район: Заречное сп, Зоркальцевское сп, Межениновское сп, Мирненское сп, Моряковское сп, Новорождественское сп, Турунтаевское сп, Рыбаловское сп;

3. Шегарский район: Анастасьевское сп, Шегарское сп;

4. Бакчарский район: Бакчарское сп;

5. Зырянский район: Дубровское сп, Михайловское сп;

6. Кожевниковский район: Кожевниковское сп, Уртамское сп, Песочнодубровское сп;

7. Первомайский район: Улу-Юльское сп, Новомариинское сп;

12. Молчановский район: Магочинское сп.

Сводные данные по публикации утвержденных Программ на официальных сайтах МО и в ФГИС ТП по результатам мониторинга за период со 2 полугодия 2024 года по 1 полугодие 2026 года отражены в соответствующей диаграмме:

Динамика изменений показателей публикации Программ  комплексного развития социальной инфраструктуры на официальных сайтах и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования по результатам мониторинга за период 2 полугодие 2024 года – 1 полугодие 2026 года

Основными причинами отсутствия опубликованных Программ на официальных сайтах МО и в ФГИС ТП являются:

- отсутствие в МО квалифицированных кадров, обладающих навыками работы с сайтами и системами;

-  отсутствие технической возможности для входа в личные кабинеты во ФГИС ТП (истечение срока действия паролей и время на получение новых паролей, несвоевременная обратная связь со стороны службы технической поддержки ФГИС ТП).

Вывод по результатам мониторинга по состоянию на 1 полугодие 2026 года: в результате продолжающейся работы по организации и осуществлению мониторинга Программ комплексного развития социальной инфраструктуры сохраняется положительная динамика подготовки, утверждения и размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления и ФГИС ТП соответствующих Программ.

Стоит отметить муниципальные образования, которые в текущем периоде провели активную работу по устранению всех замечаний и разработке новых программ: ЗАТО Северск, Александровский р-н, Асиновский р-н, Верхнекетский р-н, Каргасокский р-н, Колпашевский р-н, Кривошеинский р-н, Парабельский р-н, Тегульдетский р-н, Чаинский р-н.

В ряде МО Программы находятся в стадии разработки, их утверждение запланировано на 2 полугодие 2026 года. Также частью МО предусмотрены бюджетные средства на 2027 год для разработки Программ.